Consultoria sênior: Intervenções em campo para promover a gestão integrada dos recursos hídricos e as finanças sustentáveis no Pantanal/Bacia do Alto Rio Paraguai

Projeto “Cooperação transfronteiriça para a conservação, o desenvolvimento sustentável e a gestão integrada da Bacia do Pantanal - Alto Paraguai” – Pantanal - CARP

- Antecedentes

O projeto “Cooperação transfronteiriça para a conservação, o desenvolvimento sustentável e a gestão integrada do Pantanal – Bacia do Alto Rio Paraguai” (Pantanal-CARP), financiado pelo Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF) (ID do Projeto 10554) e executado pelo WWF, encontra-se atualmente em fase inicial de execução. A agência implementadora do projeto é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA).

Esta iniciativa tem como objetivo promover a segurança hídrica por meio do fortalecimento da governança da água transfronteiriça, do desenvolvimento sustentável, do equilíbrio entre usos múltiplos e da promoção da gestão integrada do Pantanal – Bacia do Alto Rio Paraguai, para o bem-estar social e econômico da população e para a conservação do ecossistema de água doce, de seus serviços, de sua biodiversidade e conectividade ecológica.

Com o objetivo de dinamizar e acelerar a execução do Plano Operacional Anual (POA) aprovado pelos países beneficiários do Projeto (Bolívia, Brasil e Paraguai), foram constituídos eixos estratégicos para abordar, de forma articulada e integrada, os produtos e as atividades previstas no projeto.

Como estratégia para trabalhar a partir desses eixos estratégicos, propõe-se a realização de seminários virtuais (simpósios) e oficinas presenciais voltados à definição de diretrizes técnicas e operacionais, ao detalhamento de cronogramas, à definição de contratações, ao mapeamento de atores-chave e ao aprofundamento dos temas agrupados em cada eixo estratégico.

Esses simpósios e oficinas constituem espaços de intercâmbio de conhecimentos, diretrizes e experiências entre os atores governamentais, fundamentais para gerar subsídios técnicos que orientem o planejamento e a execução das atividades do projeto.

Os simpósios contarão com a participação de especialistas que apresentarão temas e estudos vinculados ao projeto. Após a realização de cada simpósio virtual, será realizada uma oficina presencial voltada ao aprofundamento dos temas técnicos abordados durante os simpósios.

Nesse contexto, requer-se a contratação de serviços de consultoria sênior para abordar os temas do Eixo Estratégico: Intervenção Local (Pilotos), que contempla intervenções em campo destinadas a promover a gestão integrada dos recursos hídricos e as finanças sustentáveis, planos municipais integrados de água e saneamento (baseados em boas práticas e experiências) e proposta para o estabelecimento de regimes de vazões ambientais.

Este Eixo Estratégico tem como objetivo demonstrar benefícios em campo e a redução do estresse por meio de abordagens e tecnologias ambientalmente sustentáveis e economicamente viáveis, visando à sua replicação regional no Plano de Ações Estratégicas (PAE).

No Documento do Projeto (ProDoc), são propostos seis projetos piloto, que serão ajustados e distribuídos entre os três países beneficiários. Esses projetos, a serem executados pelos países no início de 2027, abrangem temas como gestão de terras e recursos hídricos, fortalecimento da segurança hídrica e territorial, boas práticas de irrigação eficiente, medidas de proteção para a recarga de aquíferos, permissões de uso da água para lançamentos de águas residuais e instrumentos econômicos e financeiros inovadores para apoiar a gestão da água e da terra.

- Objetivos e escopo da consultoria

A presente consultoria contribuirá para a revisão e atualização de projetos piloto e ações nacionais relacionadas à gestão integrada de recursos hídricos, às finanças sustentáveis, aos planos municipais integrados de água e saneamento e ao estabelecimento de regimes de vazões ambientais.

Também apoiará a preparação e a facilitação dos simpósios virtuais e das oficinas presenciais previstos no projeto, promovendo o intercâmbio técnico entre os atores envolvidos e gerando subsídios técnicos estratégicos que orientem a execução dos projetos piloto e o desenvolvimento dos produtos associados ao eixo estratégico.

A consultoria contribuirá para o detalhamento de propostas dos seguintes produtos previstos no projeto (principais), bem como de outros produtos transversais:

- Práticas sustentáveis de uso do solo e gestão da água implementadas em locais críticos para reduzir pressões, incluindo cargas de sedimentos e poluição, entre outras, em pelo menos 600 hectares.

- Intervenções do nexo água–alimentos–energia para fortalecer a segurança hídrica e territorial, considerando usos concorrentes da água em pelo menos uma localidade.

- Boas práticas de irrigação eficiente testadas em 50 hectares, com otimização da demanda de água orientada a um sistema eficiente de alocação do recurso hídrico.

- Medidas de proteção da recarga de aquíferos testadas em pelo menos uma área crítica dependente de recursos de águas subterrâneas, incluindo a delimitação de zonas de restrição de uso do recurso.

- Teste de abordagens inovadoras para a concessão de permissões de uso da água para lançamentos de águas residuais.

- Implementação de instrumentos econômicos e financeiros inovadores para apoiar a gestão da água e do território em pelo menos um local, tais como pagamentos por serviços ecossistêmicos e mecanismos de uso eficiente da água.

- Propostas complementares: Proposta de ações de gestão do território para reduzir ameaças (poluição difusa e cargas de sedimentos) (a serem detalhadas no PAE).

- Propostas complementares: Uma série de planos municipais integrados de água e saneamento (baseados em boas práticas e experiências).

O/A consultor/a ou grupo consultor deverá trabalhar em contato contínuo com os responsáveis técnicos dos países beneficiários e sob a coordenação da UCP, liderada pelo Coordenador Técnico Regional.

- Atividades:

No âmbito da presente consultoria, deverão ser desenvolvidas as seguintes atividades:

3.1. Definição, detalhamento e atualização dos projetos piloto

- Compreensão dos locais de interesse e das propostas técnicas.

- Vincular as propostas de projetos piloto ao contexto e a outras ações existentes nos locais/localidades.

- Apoiar os países beneficiários do projeto na obtenção de acordos, no detalhamento e na atualização dos projetos piloto a serem desenvolvidos no âmbito do projeto, a partir de uma proposta original estabelecida no Documento do Projeto (ProDoc).

- Apoiar as Coordenações Nacionais em consultas nacionais vinculadas a cada piloto junto às autoridades correspondentes em nível local/nacional.

3.2. Desenho e implementação de Encontros

- Desenhar metodologicamente, implementar e facilitar atividades em reuniões virtuais e/ou oficinas presenciais para cumprir os objetivos propostos, conforme as orientações e definições da UCP.

A consultoria terá sob sua responsabilidade, entre outras ações:

  - Desenhar a metodologia do simpósio virtual e da oficina presencial, considerando as diretrizes da UCP (o desenho da oficina presencial deverá levar em conta os resultados do seminário virtual).

  - Preparar agendas, notas conceituais e materiais técnicos a serem disponibilizados aos países.

  - Apoiar o mapeamento de atores-chave, em coordenação com a UCP e as delegações dos países.

  - Coordenar tecnicamente a implementação dos encontros com a Unidade de Coordenação do Projeto (UCP) e os atores relevantes (locais e governamentais) definidos conjuntamente com os países.

  - Participar de reuniões em processos internos dos pilotos, a pedido dos países.

- Facilitar o simpósio virtual. (2 jornadas, modalidade virtual)

- Facilitar a oficina presencial. (2 jornadas, modalidade presencial)

- Promover o diálogo técnico e a construção de consensos.

- Elaborar ata dos diálogos realizados a cada dia.

- Produzir subsídios técnicos a partir dos resultados desses encontros.

3.3. Planejamento da execução dos pilotos (a partir dos resultados dos encontros)

- Apoiar a Unidade de Coordenação do Projeto (UCP) na definição e no detalhamento do cronograma, no planejamento orçamentário, no mapeamento dos serviços e consultores necessários para a execução de cada projeto piloto, bem como na elaboração do plano de aquisições correspondente, com o objetivo de iniciar sua execução em 2027.

- Produtos esperados

O/A consultor/a ou equipe consultora enviará à Unidade de Coordenação do Projeto (UCP) os produtos detalhados a seguir, para posterior análise pelas Unidades Nacionais de Coordenação (UNCP) dos países.

| Produto | Entregáveis | Data de entrega | Pagamento |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Plano de Trabalho | 15 dias a partir da assinatura do contrato | 10% |
| P2 | Relatório de contexto dos locais para implementação dos pilotos, incluindo ações locais relevantes | 45 dias a partir da assinatura do contrato | 15% |
| P3 | Relatório do simpósio virtual, integrando os pilotos às propostas complementares previstas no projeto | 75 dias a partir da assinatura | 10% |
| P4 | Relatório da oficina presencial | 120 dias a partir da assinatura | 20% |
| P5 | Relatório de planejamento, incluindo: Subsídios técnicos, a partir do simpósio e da oficina presencial, para o planejamento (em apoio à UCP) da execução dos projetos piloto (cronograma e planejamento orçamentário, mapeamento dos serviços e consultores necessários, plano de aquisições) | 150 dias a partir da assinatura (5 meses) | 25% |
| P6 | Relatório integrado, incluindo: Propostas de planejamento associadas aos projetos piloto e às propostas complementares previamente acordadas. | 180 dias a partir da assinatura (6 meses) | 20% |

Os produtos finais deverão ser enviados em espanhol e português e deverão incluir materiais de verificação, como listas de presença, fotografias, materiais gráficos e/ou atas de reuniões. Os relatórios e documentos devem ser apresentados em formato Word e PDF.

- Prazo da consultoria

A consultoria terá duração estimada de (6) ou (7) meses a partir de outubro/novembro de 2026, com vigência a partir da data de assinatura do contrato.

- Valor da consultoria

O orçamento máximo disponível para a consultoria é de USD 30.000, com impostos incluídos. Esse valor contempla o desenvolvimento completo dos produtos detalhados no presente documento.

Obs.: as despesas de viagem (passagens, hospedagem, alimentação e traslados) não devem ser incluídas na proposta financeira, pois serão cobertas separadamente (ver item 9. Custos de viagem).

Orçamento vinculado à linha orçamentária 1106, produto 4.1 (vinculado a Práticas sustentáveis de uso do solo e gestão da água implementadas em locais críticos para reduzir pressões), atividade 4.1.1 (Definir locais e realizar análises de referência).

- Perfil requerido

Requisitos eliminatórios:

- Título de pós-graduação (mestrado ou superior) em gestão de recursos hídricos, meio ambiente, recursos naturais ou áreas afins.

- Pelo menos 10 anos de experiência profissional relevante e comprovada em intervenções em campo (com foco em projetos locais/municipais/provinciais que associem água/processos produtivos/serviços ecossistêmicos e conservação/desenvolvimento sustentável).

- Experiência comprovada na organização e facilitação de oficinas e seminários com múltiplos atores.

- Domínio do espanhol e do português e conhecimento intermediário de inglês.

Será valorizada:

- Experiência em gestão participativa de bacias hidrográficas.

- Experiência prévia em organismos internacionais multilaterais e organizações ambientais.

Habilidades

- Habilidades para organizar, sistematizar e processar informações.

- Habilidade para moderar e facilitar espaços de diálogo e oficinas.

- Âmbito e local de prestação do serviço

O/A Consultor/a ou grupo consultor será contratado pela agência executora (WWF) e realizará trabalho remoto.

A contratação poderá ser realizada a partir de qualquer um dos três países participantes do Pantanal (escritório correspondente do WWF).

- Custos de viagem

Deverá participar presencialmente da oficina a ser realizada em novembro de 2026 no Brasil (local a definir, na região do Pantanal), bem como de uma segunda oficina, a ser definida pela UCP.

Será destinado orçamento adicional para a realização das viagens (mediante aditivo contratual).

- Requisitos para candidatura:

- Curriculum vitae.

- Proposta técnica, incluindo plano de trabalho inicial, com cronograma de atividades. O Plano de Trabalho deverá incluir instâncias de interação com os países beneficiários, tanto para consultas (solicitação de informações) quanto para o envio de produtos da consultoria para revisão.

- Comprovação de experiência em serviços similares (incluir contatos para referências).

- Proposta financeira (em dólares americanos), que deverá incluir um orçamento detalhado da consultoria.

- Em caso de adjudicação, deverá ser apresentada a documentação adicional solicitada.

Obs. 1: Perfil dirigido a empresas legalmente constituídas, pessoas físicas ou consórcios formados por ambas as modalidades.

Obs. 2: A não apresentação de qualquer um dos documentos mencionados anteriormente constitui motivo de exclusão do processo de avaliação.

Obs. 3: a contratação poderá ser realizada em qualquer um dos três países participantes.

Todas as candidaturas devem ser enviadas ao seguinte endereço de e-mail: contrataciones@wwf.org.py, com cópia para asistenciagefpantanal@wwf.org.py, com o seguinte assunto: “Consultoria sênior experiências pilotos” - Projeto GEF Pantanal.contrataciones@wwf.org.pyasistenciagefpantanal@wwf.org.py

Consultas para esclarecimentos poderão ser realizadas até 18 de setembro pelo e-mail contrataciones@wwf.org.py, com cópia para asistenciagefpantanal@wwf.org.py, incluindo o seguinte assunto: “Consulta - Consultoria sênior experiências pilotos” - Projeto GEF Pantanal.contrataciones@wwf.org.pyasistenciagefpantanal@wwf.org.py

Data limite para candidatura: 23 de setembro de 2026.

A participação nesta candidatura implica que o participante aceita as condições da Organização. Implica também a obrigação, em caso de adjudicação/seleção e antes da elaboração do acordo, de apresentar, no prazo que lhe for indicado, a documentação adicional que será solicitada à organização adjudicada, incluindo, entre outras, as exigidas por cada país correspondente do Pantanal e de acordo com o Manual de Administração de Prevenção de Riscos local e internacional do WWF. A recusa em apresentar a documentação exigida ou a falta de sua apresentação implicará o cancelamento imediato da adjudicação, sem qualquer responsabilidade para o WWF.

O WWF não discrimina em suas práticas de contratação por razões de raça, cor, idade, religião, sexo, nacionalidade, estado civil, informação genética, orientação sexual, identidade e expressão de gênero ou deficiência. O WWF valoriza a diversidade e a inclusão e acolhe candidaturas de pessoas com perfis diversos. Sujeito às condições de elegibilidade estabelecidas pelo doador.